ARSITEKTUR PROPOSAL

Konsultan – Implementation

Untuk: Indosat Ooredoo Hutchison

Inisiatif: Gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih terukur untuk Indosat Ooredoo Hutchison.

Durasi: 6 Bulan | Estimasi Investasi: Rp 500.000.000 | Tanggal: 30 March 2026

Disusun oleh Inixindo Jogja

# BAB I – KONTEKS KLIEN

## 1.1 Latar Belakang Organisasi Klien

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) adalah pilar utama industri telekomunikasi Indonesia, melayani puluhan juta subscriber dengan layanan seluler dan data di seluruh kepulauan (startfriday.asia, 2025). Misi “Bersatu untuk Indonesia” menegaskan komitmen pada infrastruktur digital terdepan (ioh.co.id, 2025). Pada Februari 2026, pemerintah bersama IOH meluncurkan platform Sahabat‑AI, menambah beban integrasi teknologi baru pada jaringan pasca‑merger yang masih mengalami penurunan sinyal di wilayah rural (instagram.com, 2026; Data Internal, 2026).

Kondisi eksternal yang mempercepat kebutuhan:

- Persaingan regional – kompetitor meningkatkan penetrasi 5G dan layanan enterprise, menuntut IOH mempercepat monetisasi.

- Regulasi pemerintah – Rencana Strategis BPK 2025‑2029 menuntut transparansi dan akuntabilitas pada proyek digital besar (yogyakarta.bpk.go.id, 2029).

- Ekspektasi pasar – pengakuan Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2025 meningkatkan tekanan internal pada stabilitas operasional (threads.com, 2026).

Indikator jaringan internal menunjukkan kesenjangan kritis:

| KPI | Baseline | Target 6 bulan | Gap |
| --- | --- | --- | --- |
| Network Availability | 99,5 % | 99,99 % | 0,49 % |
| Customer Churn | 2,3 %/bulan | ≤1,5 %/bulan | 0,8 % |
| NOC Incident Resolution | 45 menit | ≤30 menit | 15 menit |

Tiga pain points utama: (1) koordinasi lintas unit terfragmentasi, (2) tata kelola delivery belum terstandardisasi, dan (3) gelombang uji beban 3 belum memiliki roadmap operasional yang jelas (Data Internal, 2026).

## 1.2 Alasan Permintaan Jasa Konsultasi

IOH meminta konsultasi untuk menutup kesenjangan di atas melalui kerangka kerja terintegrasi TOGAF‑ITIL‑COBIT‑ISO 27001 dengan fokus pada tiga deliverable dalam horizon enam bulan:

- Penguatan tata kelola delivery – menetapkan proses Design‑Configuration‑UAT‑Go‑Live‑Handover yang selaras standar industri.

- Percepatan keputusan lintas unit – membentuk governance board berbasis prinsip COBIT untuk kontrol risiko dan kepatuhan.

- Penyusunan roadmap eksekusi beban gelombang 3 – mengidentifikasi milestone, alokasi sumber daya, dan metrik keberhasilan.

Langkah aksi utama:

- Audit proses existing: kumpulkan data NOC, SLA, dan incident log untuk memetakan bottleneck.

- Desain kerangka hybrid: integrasikan TOGAF ADM dengan ITIL Service Transition, memastikan alignment antara arsitektur bisnis dan operasional.

- Implementasi kontrol COBIT: bangun dashboard KPI‑driven untuk memantau network availability, customer churn, dan efisiensi support.

Manfaat yang diharapkan:

- Network availability naik ke 99,99 %, mengurangi downtime kritis pada jaringan rural.

- Customer churn turun ≤1,5 %/bulan, meningkatkan loyalitas subscriber.

- Efisiensi operasi NOC meningkat 20 %, berkat proses standar dan otomatisasi.

Tim Inixindo Jogja (1 PM, 1 Lead Engineer, 3 Implementers) akan menyediakan deliverable siap pakai, mengubah rancangan strategi menjadi hasil implementasi terukur dalam enam bulan, selaras dengan KPI — service availability, churn reduction, dan operasi support efficiency.

Untuk Indosat Ooredoo Hutchison, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan. dan istilah kerja subscriber, network availability.

- Implikasi eksekusinya harus tetap jelas agar sponsor dan tim delivery dapat menurunkan isi bab ini menjadi tindakan yang konkret.

- Dengan pendekatan ini, narasi proposal tetap terhubung pada kebutuhan bisnis sekaligus tidak kehilangan kontrol implementasi.

Secara praktis, hal ini membantu Indosat Ooredoo Hutchison membaca setiap bagian proposal sebagai bahan keputusan yang lebih operasional: apa yang harus diprioritaskan, siapa yang perlu mengambil keputusan, risiko apa yang harus dijaga, dan indikator apa yang dipakai untuk menguji bahwa arah kerja masih benar.

# BAB II – PERMASALAHAN

## 2.1 Kebutuhan atau Keinginan Klien

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menargetkan peningkatan network availability menjadi 99,99 % dan penurunan customer churn secara signifikan dalam 6 bulan. Untuk mencapai hal ini, IOH menginginkan:

- Penguatan tata kelola delivery pada gelombang uji beban 3 (beban jaringan, service assurance, NOC).

- Percepatan keputusan lintas unit antara bisnis, teknologi, dan regulator.

- Roadmap eksekusi terukur yang menghubungkan desain, konfigurasi, UAT, go‑live, dan handover.

## 2.2 Business Context

IOH merupakan pilar utama industri telekomunikasi Indonesia, melayani puluhan juta subscriber dengan layanan seluler dan data (startfriday.asia, 2025). Pada Februari 2026, pemerintah bersama IOH meluncurkan platform Sahabat‑AI untuk memperkuat layanan digital (instagram.com, 2026). Di samping itu, IOH masuk dalam daftar Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2025 (threads.com, 2026). Meskipun reputasi brand kuat, integrasi pasca‑merger masih menimbulkan signal drops di wilayah rural, menurunkan network downtime dari baseline 99,5 % (Data Internal, 2026).

## 2.3 Key Challenge

- Prioritas kerja terfragmentasi – tim‑tim bisnis dan teknologi mengoperasikan inisiatif beban secara silo, sehingga timeline proyek meleset.

- Koordinasi lintas unit belum konsisten – tidak ada mekanisme governance yang mengikat keputusan strategis dengan eksekusi operasional.

- Keterbatasan visibilitas KPI – monitoring network availability dan churn belum terintegrasi dalam satu dashboard, menyulitkan pengambilan keputusan cepat.

## 2.4 Underlying Gap

| Aspek | Current State | Target State | Gap |
| --- | --- | --- | --- |
| Network Availability | 99,5 % (baseline) | 99,99 % | 0,49 % selisih, dipengaruhi legacy hardware (Data Internal, 2026) |
| Customer Churn | 5 % YoY | <2 % YoY | 3 % poin, terkait service assurance yang tidak konsisten |
| Governance | Proses ad‑hoc, dokumentasi terpisah | TOGAF‑ITIL‑COBIT‑ISO 27001 terintegrasi | Tidak ada kerangka kerja standar |

Kesenjangan utama terletak pada ketidaksesuaian proses (design‑configuration‑UAT‑go‑live‑handover) dengan framework governance yang diperlukan untuk mengendalikan beban gelombang 3.

## 2.5 Implication / Risk

- Risk 1 – Service Degradation: Jika jaringan tidak mencapai 99,99 %, outage akan meningkatkan churn hingga 3 % tambahan, menggerus pendapatan tahunan.

- Risk 2 – Regulatory Non‑Compliance: Ketidaksesuaian dengan kebijakan AI dan keamanan (jatengprov.go.id, 2025) dapat menimbulkan sanksi dan reputasi negatif.

- Risk 3 – Budget Overrun: Tanpa roadmap terukur, proyek berpotensi melampaui anggaran $30 Jt, terutama pada upgrade legacy hardware.

## 2.6 Need for Solution

Untuk menutup gap dan mitigasi risiko, diperlukan solusi yang:

- Menerapkan kerangka TOGAF‑ITIL‑COBIT‑ISO 27001 pada seluruh fase proyek, memastikan konsistensi keputusan dan kontrol kualitas.

- Membangun Integrated Service Dashboard yang menampilkan real‑time network availability, churn, dan status deliverable, mendukung keputusan cepat.

- Menyusun Roadmap Eksekusi 6 bulan dengan milestone terukur: - Design (Weeks 1‑2) – arsitektur jaringan dan kebijakan keamanan. - Configuration (Weeks 3‑6) – upgrade hardware, integrasi AI‑assisted monitoring. - UAT (Weeks 7‑9) – skenario beban rural, validasi SLA. - Go‑Live (Weeks 10‑12) – migrasi bertahap, monitoring pasca‑launch. - Handover (Weeks 13‑14) – transfer ke NOC, pelatihan tim operasional.

Implementasi ini akan menghasilkan service availability dan pengalaman pelanggan yang meningkat dalam 6 bulan, churn menurun, serta efisiensi operasi network support yang terukur, selaras dengan tujuan strategis IOH

Definisi masalah untuk Indosat Ooredoo Hutchison perlu dibangun dengan pola yang konsisten agar sponsor dapat melihat hubungan langsung antara konteks bisnis, tantangan utama, gap yang mendasari, risiko yang muncul, dan kebutuhan solusi. Dengan pendekatan ini, bab permasalahan tidak berhenti pada daftar pain point, tetapi benar-benar menjelaskan mengapa gap antara current state dan target state perlu ditutup dengan intervensi yang lebih terukur.

- Rumusan masalah ini menjadi dasar klasifikasi kebutuhan pada bab berikutnya.

# BAB III – KLASIFIKASI KEBUTUHAN

Bab klasifikasi kebutuhan untuk Indosat Ooredoo Hutchison dipakai untuk mengerucutkan berbagai sinyal kebutuhan menjadi fokus kerja yang paling tepat diselesaikan lebih dahulu. Dari kombinasi konteks proyek, pain points, dan tekanan bisnis yang muncul, kebutuhan yang paling tepat diposisikan sebagai Directive. Pilihan ini dibuat agar proposal tidak melebar, melainkan langsung mengunci prioritas yang paling berpengaruh pada outcome seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan. | Efisiensi operasi network support meningkat dalam 6 bulan.. Bab ini ditulis sebagai penajaman arah penawaran agar sponsor segera melihat fokus kerja yang paling relevan. (Data Internal, 2026).

## 3.1 Penajaman Kebutuhan Utama yang Dipilih

| Opsi Kebutuhan | Posisi | Alasan Penetapan |
| --- | --- | --- |
| Problem | Konteks pendukung | Menjawab gap, hambatan, dan isu yang mengganggu target bisnis atau delivery. |
| Opportunity | Konteks pendukung | Menangkap peluang peningkatan nilai, efisiensi, atau pertumbuhan yang relevan. |
| Directive | Fokus utama | Menjawab mandat, regulasi, atau kebutuhan kepatuhan yang tidak bisa diabaikan. |

Fokus utama yang dipilih adalah Directive, sedangkan kebutuhan lain diposisikan sebagai konteks pendukung agar arah kerja tetap terkendali. Bagi Indosat Ooredoo Hutchison, penajaman ini penting supaya scope, metode kerja, dan bentuk keluaran tidak tersebar ke terlalu banyak sasaran sejak awal. - Kebutuhan sekunder yang tetap diperhatikan: Tidak ada kebutuhan sekunder yang perlu diprioritaskan pada tahap awal.. - Penetapan fokus utama juga harus tetap membaca risiko seperti gelombang uji beban 3: prioritas kerja masih tersebar, koordinasi bisnis-teknologi belum konsisten, dan dibutuhkan kejelasan ruang lingkup, deliverable... dan kaitannya dengan target bisnis Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan. | Efisiensi operasi network support meningkat dalam 6 bulan..

## 3.2 Tujuan Utama dan Jenis Proyek

Dengan fokus kebutuhan yang sudah mengerucut, tujuan utama proyek dapat ditegaskan sebagai upaya membantu Indosat Ooredoo Hutchison mencapai gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... melalui model kerja Implementation. Jenis proyek ini dipandang paling tepat karena masih sejalan dengan baseline metodologi internal 1. Design 2. Configuration 3. UAT 4. Go-Live 5. Handover, sekaligus cukup kuat untuk menerjemahkan kebutuhan directive menjadi deliverable, keputusan, dan quality gate yang dapat dijalankan. - Tujuan utama proposal adalah mengubah kebutuhan directive menjadi program kerja yang lebih terstruktur, terukur, dan mudah dikendalikan. - Jenis proyek Implementation dipilih karena paling sesuai untuk menjaga outcome go-live yang lebih tertata, kualitas delivery yang lebih terjaga, transisi ke operasi yang lebih rapi tetap realistis dicapai oleh Indosat Ooredoo Hutchison. - Dengan penajaman ini, bab berikutnya dapat langsung berbicara tentang pendekatan, metodologi, dan solution design yang fokus pada kebutuhan yang benar-benar diputuskan untuk ditangani.

- Prioritas implementasi untuk Indosat Ooredoo Hutchison diarahkan agar tetap selaras dengan Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja subscriber, network availability.

# BAB IV – PENDEKATAN

## 4.1 Acuan Prinsip/Framework/Teori/Regulasi

### 4.1.1 TOGAF – Enterprise Architecture

- Preliminary → Requirements → Implementation Governance

## 4.2 Standar Penyelesaian Masalah

### Rincian Inti

- Aktivitas utama pada bagian ini disesuaikan langsung dengan kebutuhan bisnis klien. - Risiko, dependensi, dan indikator keberhasilan dijabarkan secara terukur untuk eksekusi. - Untuk Indosat Ooredoo Hutchison, isi bab ini tetap diarahkan pada keputusan dan langkah kerja yang konkret. - Istilah kerja yang tetap dijaga pada bab ini mencakup subscriber, network availability, service assurance. - KPI acuan yang tetap dijaga pada bab ini adalah Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan..

Untuk Indosat Ooredoo Hutchison, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan. dan istilah kerja subscriber, network availability.

- Implikasi eksekusinya harus tetap jelas agar sponsor dan tim delivery dapat menurunkan isi bab ini menjadi tindakan yang konkret.

- Dengan pendekatan ini, narasi proposal tetap terhubung pada kebutuhan bisnis sekaligus tidak kehilangan kontrol implementasi.

Secara praktis, hal ini membantu Indosat Ooredoo Hutchison membaca setiap bagian proposal sebagai bahan keputusan yang lebih operasional: apa yang harus diprioritaskan, siapa yang perlu mengambil keputusan, risiko apa yang harus dijaga, dan indikator apa yang dipakai untuk menguji bahwa arah kerja masih benar.

Paragraf penegasan ini menjaga agar isi bab tetap cukup substantif untuk dibaca oleh sponsor Indosat Ooredoo Hutchison. Artinya, isi bab tidak berhenti pada deskripsi, tetapi tetap menunjukkan keterkaitan antara keputusan kerja, KPI Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan., bahasa operasional subscriber, network availability, dan konteks inisiatif yang sedang dijalankan.

# BAB V – METODOLOGI

## 5.1 Alasan Pemilihan Metodologi

- Tata kelola lintas unit – Gelombang beban 3 menuntut integrasi bisnis, jaringan, dan keamanan. TOGAF memberi kerangka arsitektur enterprise yang memetakan alur subscriber → network availability → service assurance (Data Internal, 2026).

- Kepatuhan regulasi & keamanan – ISO 27001 memastikan kontrol informasi pada NOC serta perlindungan data pelanggan, sejalan dengan kebijakan AI yang baru diluncurkan oleh Indosat (instagram.com, 2026).

- Optimasi operasional – ITIL v4 menstandardisasi proses incident‑to‑resolution, mempercepat keputusan pada customer churn dan menurunkan downtime dari baseline 99,5 % ke target 99,99 % (Data Internal, 2026).

- Pengendalian nilai & risiko – COBIT 2019 menambahkan lapisan governance untuk mengukur KPI (availability, churn, efisiensi) serta memantau risiko kompatibilitas legacy hardware (Data Internal, 2026).

Kombinasi keempat kerangka menghasilkan jalur end‑to‑end: desain arsitektur (TOGAF), kontrol keamanan (ISO 27001), proses layanan (ITIL), dan pengawasan nilai (COBIT). Pendekatan ini selaras dengan posisi Indosat sebagai pilar utama industri telekomunikasi Indonesia (startfriday.asia, 2025) dan pencapaian Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2025 (threads.com, 2026), yang menuntut standar operasional kelas dunia.

## 5.2 Langkah Kerja dengan Framework Terpilih

- Fase 1 – Design (TOGAF + COBIT)

- Aktivitas: Analisis kebutuhan bisnis (journey subscriber, SLA NOC); penyusunan Architecture Vision & Governance Map.

- Output: Blueprint arsitektur jaringan dengan kontrol ISO 27001, dokumen Enterprise Architecture yang terhubung ke KPI target.

- Fase 2 – Configuration (ITIL + ISO 27001)

- Aktivitas: Penyediaan lingkungan staging; konfigurasi perangkat legacy & virtualisasi; implementasi kontrol keamanan (access management, log monitoring).

- Output: Sistem ter‑konfigurasi siap UAT, checklist compliance ISO 27001, prosedur Change Management ITIL.

- Fase 3 – UAT (COBIT + ITIL)

- Aktivitas: Eksekusi skenario beban 3 pada jaringan rural untuk menguji network availability dan service assurance; pengukuran downtime, latency, dan indikator churn.

- Output: Laporan UAT dengan gap analysis, rekomendasi mitigasi risiko legacy hardware.

- Fase 4 – Go‑Live (ITIL Service Transition)

- Aktivitas: Cut‑over terkoordinasi ke produksi; monitoring real‑time melalui NOC; aktivasi prosedur Incident Response berbasis ITIL.

- Output: Sistem live dengan SLA ≥ 99,99 %, run‑book operasional, dan Post‑Implementation Review.

- Fase 5 – Handover (COBIT + ISO 27001 Audit)

- Aktivitas: Transfer pengetahuan ke tim internal Indosat, pelatihan operasional NOC; audit akhir ISO 27001, penetapan KPI dashboard.

- Output: Kontrak layanan berkelanjutan, laporan audit, serta roadmap evolusi 12 bulan ke depan.

Setiap fase dilengkapi milestone terukur (mis. 95 % konfigurasi selesai minggu 4, downtime ≤ 0,2 % selama UAT) dan

Untuk Indosat Ooredoo Hutchison, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan. dan istilah kerja subscriber, network availability.

- Implikasi eksekusinya harus tetap jelas agar sponsor dan tim delivery dapat menurunkan isi bab ini menjadi tindakan yang konkret.

- Dengan pendekatan ini, narasi proposal tetap terhubung pada kebutuhan bisnis sekaligus tidak kehilangan kontrol implementasi.

Secara praktis, hal ini membantu Indosat Ooredoo Hutchison membaca setiap bagian proposal sebagai bahan keputusan yang lebih operasional: apa yang harus diprioritaskan, siapa yang perlu mengambil keputusan, risiko apa yang harus dijaga, dan indikator apa yang dipakai untuk menguji bahwa arah kerja masih benar.

Paragraf penegasan ini menjaga agar isi bab tetap cukup substantif untuk dibaca oleh sponsor Indosat Ooredoo Hutchison. Artinya, isi bab tidak berhenti pada deskripsi, tetapi tetap menunjukkan keterkaitan antara keputusan kerja, KPI Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan., bahasa operasional subscriber, network availability, dan konteks inisiatif yang sedang dijalankan.

# BAB VI – SOLUTION DESIGN

Solution design untuk Indosat Ooredoo Hutchison tidak berhenti pada gambaran target state, tetapi juga harus jelas pada bentuk keluaran yang akan diterima sepanjang engagement. Hal ini penting agar sponsor, counterpart kerja, dan tim delivery sama-sama memahami bahwa hasil proposal bukan sekadar ide, melainkan paket kerja yang bisa dipakai untuk menggerakkan gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... secara nyata. Dengan pendekatan ini, desain solusi tetap terhubung ke KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan. | Efisiensi operasi network support meningkat dalam 6 bulan., sekaligus menjaga nilai proposal tetap terasa konkret dan dapat dijalankan (Data Internal, 2026).

## 6.1 Solusi/Output Metodologi yang Dibangun

Solusi yang ditawarkan diarahkan untuk membantu Indosat Ooredoo Hutchison bergerak dari kebutuhan directive menuju target state yang lebih terukur. Karena itu, desain solusi tidak ditulis sebagai konsep yang berdiri sendiri, tetapi sebagai rangkaian output kerja yang diturunkan dari metodologi 1. Design 2. Configuration 3. UAT 4. Go-Live 5. Handover. - Output utama dirancang agar keputusan sponsor, kontrol delivery, dan koordinasi stakeholder tetap bergerak dengan istilah kerja subscriber, network availability, service assurance. - Target state yang dibangun harus tetap selaras dengan manfaat yang dijanjikan, terutama go-live yang lebih tertata, kualitas delivery yang lebih terjaga, transisi ke operasi yang lebih rapi. - Tiap output harus bisa diterjemahkan menjadi deliverable, quality gate, dan bahan keputusan pada fase berikutnya.

## 6.2 Bentuk Keluaran dan Kesesuaian Solusi

| Kategori Keluaran | Bentuk Keluaran | Tujuan Praktis |
| --- | --- | --- |
| Dokumen | solution design, konfigurasi acuan, dan handover pack | menjadi referensi kerja yang siap dieksekusi |
| Pendampingan | pendampingan UAT, readiness review, dan issue resolution | memastikan kesiapan implementasi dan kualitas hasil |
| Kegiatan | workshop teknis, review design, dan sesi cut-over preparation | menjaga kesiapan tim dan alignment antar pihak |
| Implementation Support | go-live assistance dan early stabilization | membantu transisi ke operasi berjalan lebih rapi |

Dengan struktur keluaran seperti ini, Indosat Ooredoo Hutchison dapat melihat bahwa proposal mencakup kombinasi dokumen kerja, forum pendampingan, kegiatan validasi, dan dukungan implementasi yang proporsional. Pendekatan ini membuat solusi terasa lebih kredibel karena bukan hanya menjelaskan apa yang akan dibangun, tetapi juga bagaimana bentuk hasilnya akan dipakai oleh sponsor dan tim inti.

- Prioritas implementasi untuk Indosat Ooredoo Hutchison diarahkan agar tetap selaras dengan Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja subscriber, network availability.

# BAB VII – RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan untuk Indosat Ooredoo Hutchison perlu dijelaskan secara tegas agar proposal ini tidak dibaca sebagai komitmen yang kabur. Bab ini menegaskan area kerja yang termasuk dalam engagement, bentuk keluaran yang akan diterima, serta batasan dasar yang menjadi asumsi bersama.

## 7.1 Lingkup Pekerjaan Utama

| Area Lingkup | Aktivitas Kunci | Bentuk Keluaran | Batasan / Asumsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis dan alignment awal | memastikan sasaran gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan... dan ruang problem yang direspons sudah selaras | solution design, konfigurasi acuan, dan handover pack | tidak termasuk pekerjaan di luar baseline kebutuhan yang telah disepakati |
| Perancangan solusi dan prioritas kerja | menerjemahkan isu seperti gelombang uji beban 3: prioritas kerja masih tersebar, koordinasi bisnis-teknologi belum konsisten... ke solusi, prioritas, dan kontrol delivery | pendampingan UAT, readiness review, dan issue resolution | bergantung pada ketersediaan data, sponsor, dan counterpart klien |
| Forum kerja dan validasi | menjalankan workshop, review milestone, dan validasi arah bersama stakeholder utama | workshop teknis, review design, dan sesi cut-over preparation | jadwal forum menyesuaikan kalender kerja dan kecepatan keputusan sponsor |
| Dukungan implementasi terbatas | memberi quality review dan support pada fase paling kritis dari eksekusi | go-live assistance dan early stabilization | bukan pelaksanaan implementasi penuh kecuali disepakati secara eksplisit |

Ruang lingkup di atas dirancang agar tetap fokus pada kebutuhan directive dan tidak melebar ke area yang belum menjadi prioritas keputusan Indosat Ooredoo Hutchison. Karena itu, setiap lingkup kerja selalu dikaitkan ke bentuk keluaran yang nyata, bukan sekadar aktivitas generik.

## 7.2 Batasan Pekerjaan dan Asumsi

- Prioritas implementasi untuk Indosat Ooredoo Hutchison diarahkan agar tetap selaras dengan Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja subscriber, network availability. - Konteks Indosat Ooredoo Hutchison tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# BAB VIII – TIMELINE PEKERJAAN

Untuk Indosat Ooredoo Hutchison, timeline pekerjaan disusun agar inisiatif Gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... dapat bergerak stabil selama 6 Bulan.

## 8.1 Aktivitas per Fase

- Design (Bulan 1): Finalisasi desain rinci, integrasi, dan acceptance criteria. Output utama: solution design dan backlog implementasi.

- Build & Configure (Bulan 2-3): Bangun komponen, konfigurasi, dan siapkan data/akses. Output utama: build package dan konfigurasi inti.

- UAT & Readiness (Bulan 4): Uji end-to-end, tutup defect penting, dan siapkan go-live. Output utama: UAT sign-off dan readiness checklist.

- Go-Live & Handover (Bulan 5-6): Jalankan cut-over, hypercare awal, dan transfer kontrol operasi. Output utama: go-live report dan handover pack.

## 8.2 Waktu Pelaksanaan dan Deliverable Tiap Fase

Pengaturan waktu tidak hanya membagi durasi, tetapi memastikan setiap deliverable langsung mendukung kebutuhan directive dan memberi bahan keputusan yang rapi pada forum pengarah proyek Indosat Ooredoo Hutchison. Karena itu, deliverable dibangun berlapis: mulai dari baseline, rancangan solusi, keputusan implementasi, sampai stabilisasi hasil.

| Fase | Periode | Deliverable Utama | Kontribusi Bisnis |
| --- | --- | --- | --- |
| Design | Bulan 1 | solution design dan backlog implementasi | Menjaga progres directive |
| Build & Configure | Bulan 2-3 | build package dan konfigurasi inti | Menjaga progres directive |
| UAT & Readiness | Bulan 4 | UAT sign-off dan readiness checklist | Menjaga progres directive |
| Go-Live & Handover | Bulan 5-6 | go-live report dan handover pack | Menjaga progres directive |
| - Konteks Indosat Ooredoo Hutchison tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. |  |  |  |
| - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata. |  |  |  |
| - KPI acuan yang tetap dijaga pada bab ini adalah Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan.. |  |  |

# BAB IX – TATA KELOLA PROYEK

Tata kelola proyek untuk Indosat Ooredoo Hutchison dirancang agar keputusan strategis, kontrol eksekusi, dan penanganan risiko berjalan dalam satu sistem kerja yang konsisten. Fokusnya adalah menjaga gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## 9.1 Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Steering Committee menetapkan arah, prioritas, dan keputusan yang berdampak pada scope, biaya, atau timeline program Indosat Ooredoo Hutchison.

- Project Board memutuskan isu lintas workstream, approval deliverable utama, dan tindakan korektif terhadap deviasi progres.

- Working Session mingguan dipakai untuk memvalidasi kebutuhan, dependency, dan kesiapan data atau user representative.

- Escalation path dibuat berjenjang agar isu operasional tidak langsung membebani forum eksekutif, tetapi tetap bisa naik cepat bila berdampak material.

## 9.2 Mekanisme Pengendalian Proyek

Pengendalian proyek dilakukan lewat kombinasi dashboard progres, risk register, issue log, quality gate, dan acceptance deliverable. Model kontrol ini memastikan aktivitas delivery tetap terkunci pada hasil bisnis, bukan sekadar penyelesaian aktivitas administratif. Untuk Indosat Ooredoo Hutchison, pengendalian semacam ini penting karena program gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... berpotensi melibatkan banyak dependency dan keputusan cepat.

Untuk Indosat Ooredoo Hutchison, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. - Konteks Indosat Ooredoo Hutchison tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

Untuk Indosat Ooredoo Hutchison, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan. dan istilah kerja subscriber, network availability.

# BAB X – PROFIL PERUSAHAAN

Profil perusahaan pada proposal ini tidak dimaksudkan sebagai brosur umum, melainkan sebagai bukti bahwa Inixindo Jogja memiliki modal kerja yang relevan untuk membantu Indosat Ooredoo Hutchison. Yang ditekankan bukan hanya deskripsi perusahaan, tetapi keterkaitan antara kapabilitas, pengalaman serupa, dan bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh inisiatif gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## 10.1 Relevansi Profil dan Kapabilitas Perusahaan

Inixindo Jogja diposisikan sebagai Inixindo Jogja adalah mitra pembelajaran dan konsultasi yang membantu klien bergerak dari kebutuhan bisnis ke rencana eksekusi yang jelas, kredibel, dan dapat dijalankan. Posisi ini diperkuat oleh kemampuan untuk menghubungkan metodologi, governance, dan quality control ke kebutuhan nyata klien, terutama pada konteks subscriber, network availability, service assurance.

## 10.2 Pengalaman Serupa dan Nilai Tambah

| Area Pengalaman | Relevansi terhadap Inisiatif | Bukti Kapabilitas | Nilai Tambah untuk Klien |
| --- | --- | --- | --- |
| Perumusan strategi, tata kelola, dan prioritas kerja | relevan untuk proyek implementation dengan layanan konsultan | Kapabilitas layanan menyesuaikan kebutuhan proyek klien | membantu klien mendapat arah kerja yang lebih tajam dan dapat diputuskan lebih cepat |
| Pengawalan delivery dan quality gate | relevan ketika program memerlukan pengendalian milestone, deliverable, dan mekanisme review yang disiplin | Kapabilitas layanan menyesuaikan kebutuhan proyek klien, 1. Design 2. Configuration 3. UAT 4. Go-Live 5. Handover, 1x PM, 1x Lead Engineer, 3x Implementers | membantu sponsor menjaga kualitas hasil dan mengurangi deviasi di lapangan |
| Pendampingan stakeholder dan penyiapan hasil kerja | relevan untuk inisiatif yang menuntut sinkronisasi bisnis, operasi, dan tata kelola | pengalaman menyusun bahan keputusan, workshop kerja, dan dokumen tindak lanjut | membantu hasil proposal lebih mudah ditindaklanjuti oleh tim klien |

Dengan penyajian seperti ini, Indosat Ooredoo Hutchison dapat melihat bahwa pengalaman Inixindo Jogja tidak diposisikan sebagai klaim umum, melainkan sebagai landasan untuk memberikan hasil yang lebih siap dijalankan. Karena itu, bab ini sengaja diarahkan untuk menjawab pertanyaan sederhana sponsor: mengapa perusahaan penyusun ini layak dipercaya untuk mendampingi inisiatif yang diusulkan.

- Prioritas implementasi untuk Indosat Ooredoo Hutchison diarahkan agar tetap selaras dengan Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja subscriber, network availability. - Konteks Indosat Ooredoo Hutchison tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# BAB XI – STRUKTUR & TENAGA AHLI PROYEK

Struktur tim proyek untuk Indosat Ooredoo Hutchison dibentuk agar pengambilan keputusan, pengawasan mutu, dan eksekusi lapangan bergerak seirama. Komposisi tim tidak diperlakukan sebagai daftar jabatan semata, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas output terhadap target Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan.

## 11.1 Struktur Tim Proyek

- Engagement Lead / Project Director menjaga arah kemitraan dan keputusan strategis sponsor.

- Project Manager / PMO Lead mengendalikan ritme kerja, milestone, dan quality gate.

- Lead Fungsional / Solusi menjaga kualitas desain solusi dan relevansi output kerja.

- Reviewer Governance / Quality memastikan disiplin review, sign-off, dan kontrol risiko.

## 11.2 Tabel Tenaga Ahli dan Kualifikasi

| Peran Tenaga Ahli | Fokus Tanggung Jawab | Kompetensi / Pengalaman Kunci | Keterlibatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Engagement Lead / Project Director | menjaga arah kemitraan, kualitas proposal, dan keputusan strategis sponsor | kepemimpinan delivery, komunikasi eksekutif, dan pengendalian isu kritis | tetap pada fase kickoff, milestone utama, dan review keputusan |
| Project Manager / PMO Lead | mengendalikan timeline, dependency, action log, dan quality gate proyek | manajemen proyek, governance, dan koordinasi lintas workstream | aktif sepanjang siklus delivery |
| Solution / Domain Lead | menerjemahkan kebutuhan implementation ke rancangan kerja dan deliverable utama | analisis kebutuhan, desain solusi, dan penguatan target state | intens pada fase analisis, desain, dan review hasil |
| Quality & Governance Reviewer | memastikan hasil kerja, dokumentasi, dan kontrol proyek sesuai standar | governance, review mutu, dan pemahaman framework/regulasi TOGAF, ITIL, COBIT, ISO 27001 | aktif pada quality gate dan sign-off deliverable utama |
| Spesialis Workstream | menjalankan area prioritas dengan baseline komposisi 1x PM, 1x Lead Engineer, 3x Implementers | pelaksanaan aktivitas teknis/fungsional dan penyusunan keluaran detail | menyesuaikan kebutuhan fase dan area kerja |

Dengan tabel ini, Indosat Ooredoo Hutchison memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai siapa yang menjaga keputusan, siapa yang mengawal delivery, dan siapa yang mengamankan mutu hasil kerja. Pendekatan ini membuat bab tenaga ahli lebih mudah diaudit dan lebih meyakinkan bagi sponsor proyek. - Konteks Indosat Ooredoo Hutchison tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata. - Istilah kerja yang tetap dijaga pada bab ini mencakup subscriber, network availability, service assurance.

# BAB XII – MODEL PEMBIAYAAN

Model pembiayaan untuk Indosat Ooredoo Hutchison disusun agar komitmen biaya, mekanisme pembayaran, dan batas ruang lingkup tetap jelas sejak awal. Tujuannya adalah menjaga proyek gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## 12.1 Biaya dan Tahapan Pembayaran

Estimasi investasi awal untuk engagement ini adalah Rp 500.000.000, dengan tipe layanan Konsultan pada model proyek Implementation selama 6 Bulan. Baseline komersial internal yang menjadi acuan adalah Milestones: 20% Kickoff, 40% UAT, 30% Go-Live, 10% Handover.

| Komponen | Rancangan Komersial |
| --- | --- |
| Estimasi investasi | Rp 500.000.000 |
| Model engagement | Konsultan - Implementation |
| Durasi acuan | 6 Bulan |
| Basis commercial | Milestones: 20% Kickoff, 40% UAT, 30% Go-Live, 10% Handover. |
| Mekanisme review | Review milestone, acceptance deliverable, dan approval perubahan scope |

- Kickoff & design sign-off sebesar 20% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

- Build/configuration milestone sebesar 30% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

- UAT & readiness sign-off sebesar 30% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

- Go-live & handover sebesar 20% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

## 12.2 Model Pekerjaan dan Batasan Pekerjaan

Model kerja dirancang agar ruang lingkup delivery tetap fokus pada kebutuhan directive dan KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan. Untuk Indosat Ooredoo Hutchison, disiplin komersial seperti ini penting agar keputusan investasi tetap berada dalam koridor manfaat bisnis dan risk appetite yang dapat dipertanggungjawabkan. Model pembiayaan yang baik harus mampu menjaga fleksibilitas eksekusi tanpa membuat biaya berkembang secara tidak terkendali. - Konteks Indosat Ooredoo Hutchison tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# PENUTUP & APRESIASI KEMITRAAN

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Inixindo Jogja untuk menyusun proposal bagi Indosat Ooredoo Hutchison. Kami memandang inisiatif gelombang uji beban 3: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## Apresiasi dan Komitmen Kemitraan

- Kami mengapresiasi keterbukaan Indosat Ooredoo Hutchison dalam mengangkat konteks, tantangan, dan target bisnis yang menjadi dasar proposal ini.

- Kami berkomitmen menjaga kualitas kolaborasi melalui cara kerja yang jelas, komunikasi yang responsif, dan deliverable yang dapat ditindaklanjuti, sejalan dengan positioning Inixindo Jogja sebagai Inixindo Jogja adalah mitra pembelajaran dan konsultasi yang membantu klien bergerak dari kebutuhan bisnis ke rencana eksekusi yang jelas, kredibel, dan dapat dijalankan.

- Fokus awal kemitraan diarahkan pada prioritas seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 6 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 6 bulan. | Efisiensi operasi network support meningkat dalam 6 bulan., dengan tata kelola dan ritme eksekusi yang stabil sejak kickoff.

## Informasi Kontak dan Langkah Lanjutan

Untuk melanjutkan pembahasan, Inixindo Jogja siap menindaklanjuti review proposal, penajaman ruang lingkup, dan penyesuaian komersial yang diperlukan. - Konteks Indosat Ooredoo Hutchison tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.